# załącznik nr 3

# UMOWA

# SZPiGM 3820/…../2013

zawarta w Brzozowie, w dniu:  ………………………. r., pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. Ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha 		– Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Inwestorem”,

a:

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

Przez niniejszą umowę Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roboty budowlanej pn.: Remont istniejących placów i chodników utwardzenie fragmentu działki oraz przebudowa fragmentu drogi przy budynku Przychodni Rejonowej w Brzozowie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz złożoną ofertą przetargową, a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy oraz do odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Miejsce wykonywania prac: Pawilon D – Przychodnia Rejonowa, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 16.

§ 2

Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 3

  - Inwestor protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminie 50 dni w okresie od 01.06.2014 r. do 31.08.2014 r.

  - Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie za zgodą Inwestora w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji umowy, uniemożliwiających lub utrudniających ponad zwykłą miarę prowadzenie prac przez Wykonawcę.

  - Termin wykonania przedmiotu zamówienia może także ulec zmianie, za zgodą Inwestora, w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na istotne,  a niemożliwe wcześniej   do przewidzenia przeszkody w trakcie prac ziemnych, lub związanych z istniejącą infrastrukturą budowlaną, instalacyjną lub drogową.

  - Roboty dodatkowe i zamienne mogą stanowić podstawę do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o ile wynika to z charakteru tych prac, a w szczególności jeśli zastosowane techniki lub technologie wymagają większego nakładu pracy albo wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych warunkuje wykonanie prac będących przedmiotem umowy. Zmiana terminu w takim wypadku musi być ściśle powiązana z czasem wykonywania prac dodatkowych lub zamiennych i jest uzależniona od zgody wyrażonej przez Zamawiającego.

  - Inwestor zastrzega prawo zlecenia do wykonania robót zamiennych. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zamiennych w zakresie zleconym przez Inwestora.

  - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac wynikających z potrzeby usunięcia błędów dokumentacji, na podstawie której prace są wykonywane, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty:

- z uwzględnieniem cen jednostkowych za roboty równoważne występujące w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ile takie roboty równoważne występują w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

- przy braku robót równoważnych według zgodnych ustaleń Stron, przy zastosowaniu nośników cenotwórczych (roboczogodzin i narzutów) z kosztorysu ofertowego dotyczącego analogicznej branży robót, nie wyżej niż  według stawek określonych w cenniku „Sekocenbud” aktualnym na okres zawarcia umowy,

Dopuszcza się w przypadku braku zgodnych ustaleń stron (o których mowa w § 3 ust. 8 pkt. 2) dostarczenie materiałów przez Inwestora i oddanie ich do dyspozycji Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy jak również zlecenie całości lub części prac podmiotowi trzeciemu.

W przypadku wystąpienia takich prac dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy o czas konieczny do wykonania tych prac przy czym zmiana ta jest uzależniona od zgody wyrażonej przez Inwestora. Konieczność wykonania takich prac musi zostać zgłoszona przez Wykonawcę Inwestorowi w formie pisemnej co najmniej poprzez wpis w Dzienniku Budowy.

§ 4

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt usuwanie odpadów  i nieczystości przez niego wytworzonych, a związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w uzgodnieniu z Inwestorem.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu budowy a także zapewnić wymagane warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca uzgodni z inwestorem sposób zabezpieczenia terenu budowy w celu zabezpieczenia spełniania potrzeb inwestora w zakresie komunikacji drogami wewnętrznymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Inwestorowi w terminie odbioru robót.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami na realizację przedmiotu niniejszej umowy wymagana jest zgoda Inwestora.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi umowy lub jej projektu z podwykonawcą, któremu zleci wykonawstwo przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi umowę z podwykonawcą lub jej projekt w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy z Inwestorem.

- Jeżeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Inwestora. W tym przypadku powyższe zapisy § 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych  z wykorzystaniem urządzeń znajdujących w dyspozycji Wykonawcy.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót oraz projektu, co do jakości.

- Na każde żądanie Inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Inwestora odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru  i ilości zużytych materiałów.

- Badania o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Inwestor zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Inwestora.

§ 8

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty w wysokości: ………………….……  PLN brutto (słownie: …………………………………………………………..).

- Wykonawca wystawi dwie faktury, fakturę nr 1 w wysokości 70 % wartości wynagrodzenia w kwocie: ……………………………… (słownie: ………………………………………………………….) na rzecz  Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego Im Ks. B. Markiewicza oraz fakturę nr 2 w wysokości 30% wartości wynagrodzenia w kwocie: ……………………………………… (słownie: ………………………………………………………………..) na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.

- W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto zostanie odpowiednio zmienione, przy zachowaniu niezmienności wynagrodzenia netto.

§ 9

- Podstawą do rozliczenia jest podpisany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru protokół odbioru prac wykonanych.

- Wynagrodzenie umniejsza się o wartości prac wykazanych w kosztorysach ofertowych, a nie wykonanych na podstawie uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a inwestorem.

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy, na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 60 dni od dnia dostarczenia faktury.

- W przypadku gdy faktura obejmuje roboty realizowane przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód uregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy w zakresie objętym fakturą.

- W przypadku nieprzedstawienia dowodu uregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4, przed terminem płatności określonym w ust. 3 Inwestor ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w zakresie i w wysokości odpowiadającej wartości robót kosztorysowych wykonywanych przez podwykonawcę oraz zaspokoić w pierwszym rzędzie roszczenia podwykonawcy, umniejszając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Inwestora.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności, za wyjątkiem przelewu wierzytelności na rzecz Banku finansującego Wykonawcę pod warunkiem, że Inwestor wyrazi zgodę na cesję wierzytelności, po uprzednim uzyskaniu zgody podmiotu tworzącego, t.j. według zasad określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Dz. U. Nr 112, poz. 654.

§ 10

- Wykonawca po ostatecznym zakończeniu robót ma obowiązek pisemnie poinformować o tym fakcie Inwestora oraz zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

- Inwestor dokonuje odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia  poinformowania o ostatecznym zakończeniu prac zgodnie z ust.1, z zapewnieniem udziału przedstawicieli Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności stwierdzone zostaną wady wykonanego przedmiotu umowy to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy

§ 11

- Strony postanawiają, że Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

- Termin gwarancji jakości wynosi 5 lat dla całości robót.

§ 12

- Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy określone w art. 644 kodeksu cywilnego.

- Poza przypadkiem opisanym w ust. 1 Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez okres 1 miesiąca pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż
1 miesiąc,

- jeżeli Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące ustawy i normy
w zakresie budownictwa,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Inwestor nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

- Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Inwestor powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawicieli Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Strony umowy są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie
w formie pisemnej o wszelkich przyczynach mogących być podstawą do odstąpienia od umowy lub stanowiących przeszkodę w realizacji przedmiotu umowy.

§ 13

            - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z zastrzeżeniem ust. 3.

            - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 8 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 8  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia  ustalonego w § 8, w szczególności           z powodów określonych w § 12 ust. 2 umowy,

- niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia będącego przedmiotem umowy przez Wykonawcę, powodujące utratę przez Inwestora środków publicznych zagwarantowanych Inwestorowi            w umowach o dofinansowaniu (dotacji) realizacji przedmiotu umowy, spowoduje zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Inwestora kwoty równej kwocie utraconych środków publicznych.

- Inwestor płaci wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia ustalonego w § 8  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości         0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 8 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Inwestora
w wysokości 10 % wynagrodzenia  ustalonego w § 8,

            - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego o wysokość przekraczającej kary umownych do wysokości poniesionej szkody w tym także utraconych korzyści.

§ 14

Wykonawca ma obowiązek:

- zapewnienia wykwalifikowanego personelu do realizacji prac objętych przedmiotem umowy,

- niezwłocznego informowania Inwestora (inspektora nadzoru) w formie pisemnej o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych,

- niezwłocznego informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, jeżeli wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o tych okolicznościach zobowiązany jest na żądanie inspektora odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 15

Wykonawca ustanowi głównego kierownika budowy. Inwestor ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności chyba że z treści umowy wynika inaczej.

§ 17

W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§ 18

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

§ 19

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

### Inwestor 							                              Wykonawca